**Daily Meeting**

**Información de la empresa y proyecto:**

| Empresa / Organización |  |
| --- | --- |
| Proyecto | Yo Te Ayudo APP |

**Información de la reunión:**

| Lugar | Online |
| --- | --- |
| Fecha | 07/10/2024 |
| Número de iteración / sprint | 4 |
| Personas convocadas a la reunión | Jonathan Castro, Javier Navarrete, Cristobal Alveal , Joshua Lizama. |
| Personas que asistieron a la reunión | Jonathan Castro, Javier Navarrete, Cristobal Alveal , Joshua Lizama. |

**Formulario del Daily meeting**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Que voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Cristobal: Ayer, terminé la implementación del filtro en el backend para obtener solo las publicaciones finalizadas y trabajé en la interfaz que muestra las publicaciones de los estudiantes. También configuré los enlaces para ver los detalles de cada publicación. | Cristobal: Hoy, voy a realizar las pruebas para verificar que solo se muestren publicaciones finalizadas y seguir trabajando en la parte del scroll infinito para el listado de publicaciones. | Cristobal: No tengo bloqueos en este momento, todo está funcionando correctamente. |
| Joshua:Ayer, terminé de implementar el filtro para las publicaciones finalizadas y configuré la interfaz para que se muestren correctamente las publicaciones de los estudiantes. También aseguré que la paginación estuviera funcionando bien. | Joshua:Hoy, me enfocaré en realizar las pruebas para validar que solo se muestren publicaciones finalizadas en la interfaz. | Joshua:No tengo bloqueos por ahora, todo sigue avanzando según lo planeado. |
| Javier: Ayer, realicé las pruebas funcionales para verificar los distintos roles y completé la validación de la ayudantía. Además, trabajé en la implementación del historial de ayudantías finalizadas en el perfil del usuario. | Javier: Hoy, voy a seguir trabajando en la parte de pruebas funcionales y continuar con el historial de ayudantías en el perfil del usuario. | Javier: No tengo bloqueos, todo está avanzando bien. |
| Jonathan: Ayer, completé el diseño de la interfaz para la calificación de los tutores y configuré el sistema de puntuación. También validé que las calificaciones y los comentarios se guardarán correctamente en la base de datos. | Jonathan: Hoy, voy a probar la visualización de las calificaciones en el perfil del tutor y asegurarme de que todo funcione correctamente. | Jonathan: No tengo bloqueos por ahora, todo va bien. |

Nota:

* Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.
* El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.