**Daily Meeting**

**Información de la empresa y proyecto:**

| Empresa / Organización |  |
| --- | --- |
| Proyecto | Yo Te Ayudo APP |

**Información de la reunión:**

| Lugar | Online |
| --- | --- |
| Fecha | 23/09/2024 |
| Número de iteración / sprint | 2 |
| Personas convocadas a la reunión | Jonathan Castro, Javier Navarrete, Cristobal Alveal , Joshua Lizama. |
| Personas que asistieron a la reunión | Jonathan Castro, Javier Navarrete, Cristobal Alveal , Joshua Lizama. |

**Formulario del Daily meeting**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Que voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Joshua: Se realizó la designación de tareas para el este sprint (sprint Backlog). | Joshua: Voy a crear la Page de mis postulaciones y a realizar la conexión con la base de datos para trarer el listado de las postulaciones que realiza el tutor a las ayudantías. | Joshua: El impedimentos que tengo para mover algo del sprint Backlog es tener es tener bien armado los datos que necesito pedir en la base de datos (FireBase) |
| Jonathan: Ayer se realizó la documentación de Sprint backlog con sus respectivas tareas. | Jonathan: Crear la vista de visualizar perfil de tutor con integración a firebase y hacer pruebas de uso. | Jonathan: Puede ser bloqueo el Añadir la opción de buscar y seleccionar tutores. Y |
| Javier: El día domingo 23/09 empecé con tareas de mi historia de usuario en las cuales hice la vista de detalle-postulante | Javier: Hice los cambios de estado de postulación y ayudantía. | Javier: Por ahora nada. |
| Cristóbal: Se realizó el sprint backlog y se asignaron responsabilidades. | Cristóbal: Voy a crear el footer para avanzar con los sprint | Cristóbal: Los impedimentos que tengo son la no visualización de mockups futuros (de otros sprint) |

Nota:

* Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.
* El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.