**Daily Meeting**

**Información de la empresa y proyecto:**

| Empresa / Organización |  |
| --- | --- |
| Proyecto | Yo Te Ayudo APP |

**Información de la reunión:**

| Lugar | Online |
| --- | --- |
| Fecha | 27/09/2024 |
| Número de iteración / sprint | 2 |
| Personas convocadas a la reunión | Jonathan Castro, Javier Navarrete, Cristobal Alveal , Joshua Lizama. |
| Personas que asistieron a la reunión | Jonathan Castro, Javier Navarrete, Cristobal Alveal , Joshua Lizama. |

**Formulario del Daily meeting**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Que voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Joshua: Realizar el buscador de mis postulaciones (que busque por la fecha para la ayudantía), con el Front-end y Back-end. | Joshua: Testear la funcionalidad del buscador y el listar, Validar con el equipo el módulo hecho. | Joshua: El diseño no sigue el formato de lo que lo acordado en el primer sprint. |
| Jonathan: Realice las card del perfil y añadir foto del tutor. | Jonathan: Que la funcionalidad del perfil tutor funcione correctamente. | Jonathan: Conflictos del diseño según la opinión de mis compañeros. |
| Javier: Realice la funcionalidad de mandar las notificaciones a los usuarios aceptados y rechazados | Javier: Validar mi módulo con mis compañeros para y testear esta historia de usuario. | Javier: Encontrar algún error, que a mis compañeros de equipo no le guste algo. |
| Cristobal: Realicé diversos tipos de diseños en los apartados de detalle postulación. | Cristobal: Validar vistas y funcionalidades de la app | Cristobal: Diferencias de opiniones con el equipo en cuanto al diseño. |

Nota:

* Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.
* El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.