**Daily Meeting**

**Información de la empresa y proyecto:**

| Empresa / Organización |  |
| --- | --- |
| Proyecto | Yo Te Ayudo APP |

**Información de la reunión:**

| Lugar | Online |
| --- | --- |
| Fecha | 15/10/2024 |
| Número de iteración / sprint | 4 |
| Personas convocadas a la reunión | Jonathan Castro, Javier Navarrete, Cristobal Alveal , Joshua Lizama. |
| Personas que asistieron a la reunión | Jonathan Castro, Javier Navarrete, Cristobal Alveal , Joshua Lizama. |

**Formulario del Daily meeting**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Que voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Cristobal: Ayer, terminé la implementación de la paginación y validé que solo se muestren publicaciones finalizadas en la interfaz. También configuré los enlaces para los detalles de cada publicación. | Cristobal:Hoy, voy a realizar pruebas para verificar que la paginación esté funcionando correctamente y que todo se muestre como se espera. | Cristobal: No tengo bloqueos, todo está en marcha sin problemas. |
| Joshua: Ayer, validé que las publicaciones finalizadas se muestren correctamente. También ajusté la paginación y el scroll infinito para un mejor rendimiento. | Joshua: Hoy, voy a realizar pruebas adicionales para asegurarme de que solo se muestren las publicaciones finalizadas. | Joshua: No tengo bloqueos en este momento. |
| Javier: Ayer, terminé la implementación del historial de ayudantías finalizadas en el perfil del usuario y realicé algunas pruebas para verificar su funcionamiento. | Javier: Hoy, continuaré con las pruebas de validación de la ayudantía y seguiré trabajando en la parte de pruebas funcionales. | Javier: No tengo bloqueos. |
| Jonathan: Ayer, validé el sistema de calificación y comentarios, y me aseguré de que los datos se guardaran correctamente. También, revisé la interfaz de visualización en el perfil del tutor. | Jonathan: Hoy, voy a probar la visualización de las calificaciones en el perfil del tutor y asegurarme de que todo esté funcionando sin problemas | Jonathan: No tengo bloqueos por ahora. |

Nota:

* Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.
* El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.