**Daily Meeting**

**Información de la empresa y proyecto:**

| Empresa / Organización |  |
| --- | --- |
| Proyecto | Yo Te Ayudo APP |

**Información de la reunión:**

| Lugar | Online |
| --- | --- |
| Fecha | 0/10/2024 |
| Número de iteración / sprint | 5 |
| Personas convocadas a la reunión | Jonathan Castro, Javier Navarrete, Cristobal Alveal , Joshua Lizama. |
| Personas que asistieron a la reunión | Jonathan Castro, Javier Navarrete, Cristobal Alveal , Joshua Lizama. |

**Formulario del Daily meeting**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Que voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Cristobal: Ayer terminé la interfaz para listar publicaciones y configuré la paginación y filtros de búsqueda. | Cristobal: Hoy trabajaré en la interfaz para la gestión de estados de usuarios en el sistema de administración. | Cristobal: Ningún bloqueo, todo sigue según lo planeado. |
| Joshua: Ayer completé la implementación de la lógica para cargar publicaciones desde Firebase. | Joshua: Hoy me enfocaré en las pruebas de funcionalidad para asegurarme de que las publicaciones se muestran correctamente. | Joshua: No tengo bloqueos, pero estoy ajustando la paginación para que funcione correctamente con las publicaciones. |
| Javier:Ayer probé el chat grupal en varios dispositivos y realicé ajustes en la estructura de mensajes. | Javier: Hoy continuaré con las pruebas y optimización de la función de notificaciones en tiempo real. | Javier: No tengo bloqueos, pero tuvimos algunos problemas con la sincronización de los mensajes, aunque ya los resolvimos. |
| Jonathan: Ayer terminé el formulario para preguntas y respuestas, y configuré las notificaciones de respuestas para los estudiantes. | Jonathan: Hoy realizaré las pruebas de seguridad y validación del sistema de preguntas. | Jonathan: No hay bloqueos por el momento, todo está avanzando bien. |

Nota:

* Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.
* El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.