**Daily Meeting**

**Información de la empresa y proyecto:**

| Empresa / Organización |  |
| --- | --- |
| Proyecto | Yo Te Ayudo APP |

**Información de la reunión:**

| Lugar | Online |
| --- | --- |
| Fecha | 13/09/2023 |
| Número de iteración / sprint | 1 |
| Personas convocadas a la reunión | Jonathan Castro, Javier Navarrete, Cristobal Alveal , Joshua Lizama. |
| Personas que asistieron a la reunión | Jonathan Castro, Javier Navarrete, Cristobal Alveal , Joshua Lizama. |

**Formulario del Daily meeting**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Que voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Jonathan-Joshua: Se creó el diseño del mockups del apartado de postular y se creó a su vez la vista del formulario de postulación a una ayudantía. | Jonathan-Joshua: Crear la interfaz de postular.  Jonathan: Crear la vista de detalle de publicación de ayudantía | Jonathan-Joshua:El bloqueo o impedimento que se tuvo para realizar esta historia de usuario fue la realización de diseño ya que no se tuvo una clara decisión al momento de realizar esta. |
| Javier-Cristobal: Se crearon los mockups para crear ayudantías en la aplicación, se creó la vista del formulario publicar ayudantía y se creó la interface para ayudantía | Javier: Crear el método POST de publicar ayudantía.  Cristobal: Crear el home de la aplicación. | Javier-Cristobal: Los impedimentos que tuvimos para mover algo del Sprint Backlog, fue no comprender correctamente la lógica del backend. |
| Todo el equipo: Las conexiones de la base de datos, se crearon las ramas de GitHub para trabajar en conjunto. | Todo el equipo no falta nada más para realizar en equipo para el siguiente Sprint Backlog. | Todo el equipo: Nada nos bloqueo o nos impidió realizar para realizar las partes que se realizaron en grupo |

Nota:

* Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.
* El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.