**Daily Meeting**

**Información de la empresa y proyecto:**

| Empresa / Organización |  |
| --- | --- |
| Proyecto | Yo Te Ayudo APP |

**Información de la reunión:**

| Lugar | Online |
| --- | --- |
| Fecha | 03/10/2024 |
| Número de iteración / sprint | 3 |
| Personas convocadas a la reunión | Jonathan Castro, Javier Navarrete, Cristobal Alveal , Joshua Lizama. |
| Personas que asistieron a la reunión | Jonathan Castro, Javier Navarrete, Cristobal Alveal , Joshua Lizama. |

**Formulario del Daily meeting**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Que voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Cristobal: Finalizar el módulo mis agendadas | Cristobal: Crearé el botón de inicio ayudantía de estudiante y tutor | Cristobal: No tener la vista home de estudiante |
| Joshua: Realizar el listado de las publicaciones y ver el detalle de estas | Joshua: terminar por completo el apartado de modificar publicaciones. | Joshua: El diseño del apartado ya que no se tiene un diseño mejor para la aplicación. |
| Javier: Realizar el login y registro de usuarios | Javier: Realizar la protección de vistas, y arreglar los parámetros estáticos de usuarios para que sean dinámicos. | Javier: Ningún impedimento. |
| Jonathan: Arquitectura del perfil Estudiante e integraciones con firebase. | Jonathan: Crear page estudiante y añadir estilo. | Jonathan: Conflicto para integrar diseño al perfil de estudiante. |

Nota:

* Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.
* El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.