**Daily Meeting**

**Información de la empresa y proyecto:**

| Empresa / Organización |  |
| --- | --- |
| Proyecto | Yo Te Ayudo APP |

**Información de la reunión:**

| Lugar | Online |
| --- | --- |
| Fecha | 04/10/2024 |
| Número de iteración / sprint | 3 |
| Personas convocadas a la reunión | Jonathan Castro, Javier Navarrete, Cristobal Alveal , Joshua Lizama. |
| Personas que asistieron a la reunión | Jonathan Castro, Javier Navarrete, Cristobal Alveal , Joshua Lizama. |

**Formulario del Daily meeting**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Que voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Cristobal: Avancé con el diseño mis postulaciones | Cristobal: Terminar el módulo mis agendadas | Cristobal: Vistas o mockups que no me permiten conectar las vistas |
| Joshua:Mejorar el diseño del apartado de modificar publicaciones | Joshua: Realizar el diseño del apartado de login | Joshua: Encontrar un diseño que se adapte al apartado de login |
| Javier: Correcciones de publicar ayudantía como añadir campos de participantes, categoría y subcategoría, protecciones de vista, y arreglar vistas, también añadir que los estudiantes puedan ver las publicaciones vigentes. | Javier: Realizar un merge con el código de mis compañeros, para unificar todo el sprint.. | Javier: Ningún impedimento |
| Jonathan: Agregar estilos a perfil estudiante y agregar modal a foto perfil. | Jonathan: Terminar perfil estudiante y respaldar código a github. | Jonathan: Conflictos en la integración de rama Jonathan a rama pre-master. |

Nota:

* Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.
* El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.