**Daily Meeting**

**Información de la empresa y proyecto:**

| Empresa / Organización |  |
| --- | --- |
| Proyecto | Yo Te Ayudo APP |

**Información de la reunión:**

| Lugar | Online |
| --- | --- |
| Fecha | 13/11/2024 |
| Número de iteración / sprint | 6 |
| Personas convocadas a la reunión | Jonathan Castro, Javier Navarrete, Cristobal Alveal , Joshua Lizama. |
| Personas que asistieron a la reunión | Jonathan Castro, Javier Navarrete, Cristobal Alveal , Joshua Lizama. |

**Formulario del Daily meeting**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Que voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Cristobal: Ayer realicé una revisión de los reportes enviados y ajusté algunos detalles en la gestión de los mismos. | Cristobal: Hoy seguiré trabajando en la carga de los reportes y haré ajustes en la interfaz para que sea más accesible. | Cristobal: He tenido algunos retrasos con la carga de los reportes debido a la cantidad de datos, pero nada que no pueda solucionarse. |
| Joshua: Ayer implementé la funcionalidad del chat y revisé su integración con otras partes de la aplicación. | Joshua: Hoy solucionaré algunos problemas menores de actualización en tiempo real del chat y revisaré el panel de control de actividades. | Joshua: Algunos problemas de sincronización entre el chat y otras funcionalidades de la plataforma están causando pequeños retrasos, pero no son graves. |
| Javier: yer probé la descarga de la aplicación y resolví algunos problemas con los enlaces de Android | Javier: Hoy continuaré trabajando en los enlaces del sitio web y ajustaré algunos problemas con la visualización de documentos adjuntos. | Javier: Algunos problemas con el formato de los documentos adjuntos en Android, pero los resolveré pronto. |
| Jonathan: Ayer ajusté los filtros de actividades y realicé algunas pruebas de rendimiento. | Jonathan: Hoy me concentraré en las métricas del dashboard y haré pruebas adicionales. | Jonathan: No tengo bloqueos significativos, aunque a veces la integración con otros sistemas retrasa un poco los tiempos de respuesta. |

Nota:

* Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.
* El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.