**Daily Meeting**

**Información de la empresa y proyecto:**

| Empresa / Organización |  |
| --- | --- |
| Proyecto | Yo Te Ayudo APP |

**Información de la reunión:**

| Lugar | Online |
| --- | --- |
| Fecha | 17/11/2024 |
| Número de iteración / sprint | 6 |
| Personas convocadas a la reunión | Jonathan Castro, Javier Navarrete, Cristobal Alveal , Joshua Lizama. |
| Personas que asistieron a la reunión | Jonathan Castro, Javier Navarrete, Cristobal Alveal , Joshua Lizama. |

**Formulario del Daily meeting**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Que voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Cristobal: Ayer completé la gestión de los reportes y mejoré la interfaz para administradores. | Cristobal: Hoy me enfocaré en optimizar la carga de los reportes y mejorar la accesibilidad. | Cristobal: La carga de reportes puede ser lenta con grandes volúmenes de datos, pero estoy en proceso de optimizarlo. |
| Joshua: Ayer revisé el chat grupal y corregí algunos detalles de sincronización. | Joshua: Hoy trabajaré en mejorar la actualización en tiempo real y optimizaré la carga de los mensajes. | Joshua: Hay algunos pequeños bloqueos de sincronización con el chat, pero no deberían afectar el progreso. |
| Javier: Ayer trabajé en la corrección de los enlaces de descarga y ajusté algunos documentos en el sitio web. | Javier: Hoy continuaré con las pruebas de la visualización de documentos y revisaré los enlaces en Android. | Javier: Algunos problemas con los dispositivos Android y el formato de documentos, pero no son graves. |
| Jonathan:Ayer ajusté los filtros y realicé varias pruebas de integración. | Jonathan: Hoy me concentraré en las métricas del dashboard y realizaré más pruebas para garantizar su rendimiento. | Jonathan: No hay bloqueos, pero la integración entre filtros y métricas puede tardar un poco más de lo planeado. |

Nota:

* Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.
* El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.